Опросник для заказчика
АИС УЖВ

УЖВ · ИКТ · коммерция · май–июнь 2026

УЖВ — функционал
ИКТ — закупка, сервер, приёмка
Платформа в реестре + модуль УЖВ
Версия 1.1 · 19.05.2026

# Вопросы к заказчикам — детальный опросник

## Платформа (реестр) + модуль УЖВ · ИКТ · коммерция · май–июнь 2026

Назначение документа: собрать ответы для прототипа, закупки (ИКТ), функционала (УЖВ) и стратегии универсального продукта в реестре.

Модель участников (подробно): `model-uchastnikov-produkt-kommertiya.md`

| Сторона | Роль |
| --- | --- |
| **Управление ИКТ** | Закупка, **сервер**, ИБ, **приёмка** по акту |
| **Коммерция** | Отдельный трек: Ателика, стройка, юрбюро — та же платформа |

Формат работы: на каждый вопрос — ответ, ответственный, срок, MVP / этап 2.

Условные обозначения приоритета:

🔴 — блокирует MVP · 🟡 — нужно до конца июня · 🟢 — можно до июля / в ходе контракта

## Как пользоваться опросником

| Колонка в протоколе | Что писать |
| --- | --- |
| Ответ | Текст / «приложение №…» |
| Кто отвечает | ФИО, должность |
| Срок | Дата передачи файлов |
| Решение для АИС | «В MVP» / «Этап 2» / «Не автоматизируем» |

# Часть A. Общие вопросы (до визита 1, письменно)

### A1. Организация и контакты 🔴

| № | Вопрос | Зачем | Материалы |
| --- | --- | --- | --- |
| A1.2 | Кто куратор со стороны **Управления ИКТ** (закупка, сервер, приёмка) и **МКУ «Электронный Краснодар»** (если — заказчик в ЕИС)? | Разделение ролей | Органиграмма |
| A1.2а | Подтверждаете: **приёмку работ подписывает ИКТ**, функциональную приёмку согласует УЖВ? | Комиссия, акт | Письмо |
| A1.3 | Состав **рабочей группы** по направлениям (учёт, дети-сироты, договоры, контроль, обращения, отчётность)? | Приглашения на визиты 2–4 | Список с ролями |
| A1.4 | Сколько **пользователей** одновременно и всего (по ТЗ ≥50)? | Нагрузочное тестирование | Штатное расписание |
| A1.5 | Есть ли **комиссия по распределению жилья** — как она работает сейчас (бумага/Excel)? | Модуль комиссий | Регламент, протоколы |

### A2. Закупка и правовая рамка 🔴

| № | Вопрос | Зачем | Материалы |
| --- | --- | --- | --- |
| A2.1а | Планируемый **способ закупки** (44-ФЗ / 223-ФЗ, аукцион, КЭФ)? |  |  |
| A2.2 | **НМЦК** уже считали или ориентир бюджета? | Объём MVP | Калькуляция |
| A2.3 | В реестре — **универсальная платформа**; в закупке — **модуль УЖВ**. ИКТ согласует формулировку? | Извещение + реестр | Проект ТЗ |
| A2.3а | **ДелаЮ** (Дела.ЮГИт) в реестре; в закупке — конфигурация **АИС УЖВ**. ИКТ согласует формулировку? | Реестр июль | Согласование |
| A2.4 | Согласны, что **интеграции I-01…I-14 не в первом контракте**? | Границы приёмки | Протокол |
| A2.5 | Приёмка **до 02.10.2026** — твёрдая дата или допускаете сдвиг? | План октября | Письмо руководства |

### A3. Текущие системы и данные 🔴

| № | Вопрос | Зачем | Материалы |
| --- | --- | --- | --- |
| A3.2 | Какая система **главная** по учётным делам? | Мастер-данные | — |
| A3.3 | Есть ли **обезличенная выгрузка** для пилота (CSV/Excel)? | Тестовый стенд | Файлы |
| A3.4 | Сколько **учётных дел** и **обращений в год** (порядок величин)? | Объёмы, производительность | Статистика |
| A3.5 | Кто владелец данных по **жилфонду** — УЖВ или МКУ «Горжилхоз»? | Модуль 4.6 | Письмо/регламент |

# Часть I. Сессия 0 — Управление ИКТ (22–24.05.2026) 🔴

Участники: УИКТиС / отдел серверов / ИБ / закупки ИКТ.

Цель: размещение на сервере ИКТ, доступы, закупка, приёмка — без этого визиты УЖВ по инфраструктуре бессмысленны.

### I1. Закупка (ведёт ИКТ)

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| I1.2 | Срок **публикации** и желаемый **способ** закупки? |
| I1.3 | НМЦК: кто считает, какие **статьи** (лицензия, внедрение, сопровождение)? |
| I1.4 | Требования к **участнику** (опыт, реестр, пилот)? |
| I1.5 | В извещении: **платформа из реестра** + модуль УЖВ — готовы так формулировать? |
| I1.6 | Кто входит в **комиссию по приёмке** (председатель — ИКТ)? |

### I2. Сервер и размещение (модель «на стороне ИКТ»)

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| I2.2 | **ОС** — Astra Linux SE: версия, кто администрирует? |
| I2.3 | **Docker** / k8s — что разрешено в контуре администрации? |
| I2.4 | **PostgreSQL** — отдельный инстанс или общий? |
| I2.5 | **Домен, TLS** — кто выпускает сертификат, внутренний DNS? |
| I2.6 | **Доступ разработчика:** VPN, jump-host, GitLab CI/CD в контуре? |
| I2.7 | **Сеть:** только корп. сеть УЖВ или VPN с дома? |
| I2.8 | **Резервное копирование** — частота, хранение, тест восстановления? |
| I2.9 | **Срок готовности** сервера к развёртыванию (дата)? |

### I3. Информационная безопасность

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| I3.2 | Нужна ли **модель угроз**, аттестация — кто делает, сроки? |
| I3.3 | **СКЗИ**, JWT, TLS — ограничения ИКТ? |
| I3.4 | Журналирование — срок хранения, интеграция с SIEM ИКТ? |
| I3.5 | **152-ФЗ:** оператор ПДн — кто (администрация / УЖВ)? |

### I4. Эксплуатация и приёмка

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| I4.2 | **SLA** на доступность — кто мониторит? |
| I4.3 | Формат **ПМИ** и протоколов — шаблоны ИКТ? |
| I4.4 | **Опытная эксплуатация** — кто подписывает акт, 14+ дней? |
| I4.5 | Передача **исходников и Docker** — требования ИКТ к хранению? |

### I5. Материалы от ИКТ к дате сессии

☐ Схема сети и ЦОД

☐ Регламент выделения ВМ

☐ Контакт админа и закупщика

☐ Требования ИБ (если есть типовой чек-лист)

# Часть J. Коммерческий трек (параллельно, не смешивать с контрактом УЖВ)

### J1. Продукт и реестр 🟡

| № | Вопрос / решение |
| --- | --- |
| J1.2 | Модуль УЖВ = конфигурация №1; коммерция = модули №2… |
| J1.3 | Одна **кодовая база**, feature flags / tenants? |

### J2. Приоритет коммерческих пилотов

| Клиент | Сценарий демо | Срок пилота | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Точно (стройка) |  |  |  |
| Юрбюро |  |  |  |

### J3. Ограничения

Разработка под коммерцию не должна сдвигать приёмку УЖВ / ИКТ к 02.10.

Коммерческие договоры — отдельные от муниципального контракта.

В реестре — ДелаЮ; в КП — «модуль X на базе ДелаЮ (ЮГИт), реестр №…».

# Часть B. Визит 1 — Обследование УЖВ (26–30.05.2026)

Участники: начальник/замы УЖВ, ведущие специалисты. *(Инфраструктура — сессия I с ИКТ.)*

Цель: процессы «как есть», боли, приоритеты.

### B1. Стратегия и приоритеты 🔴

Какие 3 задачи УЖВ должны решаться в первую очередь после запуска? (не «всё из ТЗ», а реальный приоритет руководства)

Какие процессы сейчас самые болезненные (время, ошибки, жалобы, проверки)?

Какие KPI хотите видеть через 3 месяца после запуска? (срок заявления, срок обращения, % просрочек)

Если ресурс ограничен: что можно отложить на 2027 без репутационных рисков для УЖВ?

Есть ли жёсткие внешние сроки (отчёты в край, проверки, программы переселения)?

### B2. Сквозной процесс «заявление → учёт → жильё» 🔴

Пройти один реальный кейс от стойки до архива:

| Шаг | Вопросы |
| --- | --- |
| Документы | Полный **комплект документов** на малоимущих / на учёт — список? |
| Рассмотрение | Сколько **рабочих дней** на каждый этап? Кто подписывает промежуточные акты? |
| Расчёты | Где считают доход и имущество (Excel, вручную, старая программа)? |
| Решение | Какие **типы решений** (признан / отказ / на учёт / снят)? |
| Выдача жилья | Участие **комиссии**, какие документы формируются? |
| Архив | Как хранят **дело** (папка, том, срок хранения)? |

### B3. Обращения граждан 🟡

Каналы поступления: лично, почта, сайт, депутаты, прокуратура?

Какой регламент срока (30 дней, продления, приостановления)?

Типы обращений — есть ли классификатор?

Нужна ли связь обращения с учётным делом гражданина?

Кто утверждает проект ответа?

### B4. Рабочие места пользователей УЖВ 🟡

*(Сервер, VPN, ИБ — см. Часть I, сессия с ИКТ.)*

| № | Вопрос | Влияние |
| --- | --- | --- |
| B4.2 | Откуда сотрудники УЖВ **заходят** в систему (только из здания администрации)? |  |
| B4.3 | Кто **функциональный админ** справочников со стороны УЖВ? | Роли |

### B5. Материалы к выдаче по итогам визита 1 🔴

☐ Органиграмма УЖВ с ФИО

☐ Регламент работы УЖВ (положение № 6523 + локальные)

☐ Схема «как есть» (хотя бы от руки / draw.io)

☐ Перечень ИС и файлов

☐ 2–3 **обезличенных** учётных дела (сканы или описание)

# Часть C. Визит 2 — Учёт нуждающихся и малоимущие (09–13.06.2026)

Участники: специалисты по учёту, по малоимущим, отчётность.

Цель: поля данных, алгоритмы, печатные формы.

### C1. Заявление и карточка гражданина 🔴

| № | Вопрос | Детализация ответа |
| --- | --- | --- |
| C1.2 | Состав **семьи** — кто входит, какие родственные связи, возрастные ограничения? |  |
| C1.3 | Какие **документы прикладывают** к заявлению (виды, обязательность)? | Чек-лист |
| C1.4 | Нужна ли **версионность** паспортных данных / смена адреса? |  |
| C1.5 | Как присваивается **входящий номер** (формат, сквозная нумерация)? |  |
| C1.6 | Нужен ли **QR / штрихкод** на распечатке расписки? |  |

### C2. Расчёт дохода 🔴

Расчётный период — какие месяцы берутся?

Полный перечень видов дохода с правилами включения/исключения (зарплата, ИП, пособия, алименты…).

Есть ли вычеты, нормативы, коэффициенты края — дайте формулу или Excel-образец.

Кто проверяет расчёт (второй сотрудник, начальник)?

Нужен ли пошаговый журнал расчёта в системе (для проверок)?

3 эталонных кейса с цифрами (семья A/B/C) — приложить к протоколу.

Кейсы для прогона в прототипе:

| Кейс | Входные данные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| Б | Транспорт / недвижимость выше нормы | Отказ или особое заключение |
| В | Смена состава семьи | Пересчёт, история |
| Г | *добавить реальный из практики УЖВ* |  |

### C3. Расчёт имущества 🔴

Какие виды имущества учитываются (квартира, дом, земля, авто, доли)?

Откуда берётся оценка (кадастр, рыночная, справки) — пока без СМЭВ только вручную?

Как учитывается имущество за пределами КК?

Пороговые значения для отказа — таблица?

### C4. Учётные дела и очерёдность 🔴

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| C4.2 | Правила **очерёдности** (дата, льгота, внеочередники) — дайте алгоритм словами или Excel. |
| C4.3 | Основания **снятия с учёта** — полный справочник. |
| C4.4 | Нужна ли **история** всех изменений (кто, когда, что изменил)? |
| C4.5 | Какие **списки** формируете для комиссии / главы / края? |
| C4.6 | Связь учётного дела с **договором** и **помещением** — в какой момент появляется? |

### C5. Печатные формы и шаблоны 🟡

Предоставьте все Word/PDF шаблоны: заключения, справки, уведомления, постановления.

Какие поля обязательно тянутся из системы, какие заполняются вручную после печати?

Нужна ли массовая печать пакетов по списку?

Подпись ЭП или только бумага?

### C6. Отчётность учёта (ОТЧ-1, ОТЧ-2, …) 🟡

| Код | Вопрос |
| --- | --- |
| ОТЧ-2 | Кто получатель, периодичность, срок сдачи? |
| … | Какие отчёты **обязательны к 02.10**, какие позже? |

### C7. Молодые семьи 🟢

Сколько дел в год по ЖСК (2704-КЗ) и экономкласс (2710-КЗ)?

Критерии включения в списки — чек-лист.

Отдельные формы списков — приложить образцы.

# Часть D. Визит 2 (продолжение) / отдельная секция — Дети-сироты, договоры, жилфонд

*Можно второй день визита 2 или расширить до 1,5 дней.*

### D1. Дети-сироты (без СМЭВ) 🔴

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| D1.2 | Как сейчас фиксируют **запросы в ведомства** (Росреестр, МВД, ЗАГС, ФНС) — таблица Excel, папки? |
| D1.3 | Какие **поля** нужны по каждому межведомственному запросу (дата отправки, срок ответа, результат)? |
| D1.4 | Как получаете **решения Минтруда КК** — почта, Госуслуги, внутренняя почта? |
| D1.5 | Состав **электронного пакета документов** — перечень файлов. |
| D1.6 | Учёт **помещений для распределения** — откуда список (Excel, Горжилхоз)? |
| D1.7 | Какие **заключения и проекты постановлений** генерировать в первую очередь? |

### D2. Договоры 🟡

Типы договоров — справочник с реквизитами полей.

Жизненный цикл: проект → подписание → изменение → расторжение — статусы?

Связь с помещением и гражданином — обязательные связи.

Согласия/отказы (поднайм, вселение, обмен) — отдельные формы?

Изъятие при аварийных МКД — как ведётся сейчас?

### D3. Жилищный фонд 🟡

Структура: МКД → помещение → лицевой счёт — подтвердите.

Атрибуты МКД и помещения (аварийность, ОКН, ветхость) — полный список.

Формат выгрузки/импорта от Горжилхоз (если есть) — образец файла.

Выписки из лицевых — шаблон.

Частный фонд с непосредственным управлением — ведёте ли, объём?

### D4. Жилищный контроль и переселение 🟢

Какие типы проверок реально ведутся (плановые, внеплановые)?

Предметы проверок из ТЗ — все 14 пунктов используются или часть?

Связь с протоколами АП, судебными делами — какие поля?

Реестр аварийных МКД — кто master, как обновляют (без ФРТ)?

Программа № 4779 — какие отчёты нужны по переселению?

# Часть E. Визит 3 — Интерфейсы и роли (16–20.06.2026)

Участники: те же специалисты + начальник (на утверждение).

Цель: согласовать экраны прототипа.

### E1. По каждому экрану — единый чек-лист

Для каждого из 8+ экранов прототипа:

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| E1.2 | Какие **действия** на панели (создать, сохранить, печать, отправить на утверждение)? |
| E1.3 | Какие **фильтры** в реестрах обязательны? |
| E1.4 | Какие **цветовые статусы** (просрочено, на согласовании)? |
| E1.5 | Нужны ли **подсказки** по законодательству в интерфейсе? |
| E1.6 | **Мобильная версия** нужна или только desktop? |

### E2. Список экранов для подписи в протоколе

| № | Экран | Вопросы согласования |
| --- | --- | --- |
| 2 | Реестр заявлений | Колонки, сортировка по умолчанию, экспорт? |
| 3 | Карточка заявления | Вкладки: заявитель, семья, документы, расчёт, история? |
| 4 | Расчёт дохода/имущества | Табличный ввод или мастер? |
| 5 | Учётное дело | Очерёдность, категория, основания? |
| 6 | Обращение | Таймер 30 дней, продление? |
| 7 | Отчёты | Параметры, предпросмотр, формат выгрузки? |
| 8 | Администрирование | Кто может создавать пользователей? |
| 9 | Дети-сироты (дело) | Пакет документов, запросы ведомств? |
| 10 | Договор | Связи, сканы, статусы? |
| 11 | МКД / помещение | Карточка объекта, план? |
| 12 | Проверка (контроль) | Предписания, нарушения? |

### E3. Роли и права 🔴

| № | Вопрос |
| --- | --- |
| E3.2 | Кто может **удалять** записи (или только «мягкое» удаление)? |
| E3.3 | Кто **утверждает** заключения и решения? |
| E3.4 | Нужен ли **доступ только чтение** для комиссии / руководства администрации? |
| E3.5 | Матрица «роль × модуль» — заполнить таблицу на визите. |

### E4. Уведомления и задачи 🟡

Внутренние напоминания (срок заявления, обращение) — кому, как?

E-mail / мессенджеры — нужны ли вне системы?

Лента задач на рабочем столе — нужна?

# Часть F. Визит 4 — MVP, закупка, приёмка (23–27.06.2026)

Участники: руководство УЖВ + ИКТ (закупка, приёмка, сервер) + при необходимости юрист.

### F1. Объём MVP и контракта 🔴

| № | Вопрос | Решение (заполнить) |
| --- | --- | --- |
| F1.2 | Какие функции **исключаем из первого контракта** явно? |  |
| F1.3 | **Опытная эксплуатация** — сколько дней (14+)? |  |
| F1.4 | Критерии **приёмки** — чек-лист из скольких пунктов? |  |
| F1.5 | **Комиссия:** председатель ИКТ, представитель УЖВ (функционал)? |  |
| F1.5а | Раздельные акты: **технический** (ИКТ) и **функциональный** (УЖВ) или один? |  |

### F2. Закупка и реестр 🔴

Дата публикации извещения (целевая)?

Формулировка: «ПО из реестра» + функциональные требования — согласование с юристом.

Нужно ли упоминание прототипа и протоколов в приложении к ТЗ?

Квалификационные требования к участнику (опыт, пилот)?

### F3. Обучение и ввод в эксплуатацию 🟡

Сколько групп обучения, по сколько человек?

Нужны ли видеоинструкции или только очные занятия?

Кто суперпользователи на стороне УЖВ?

### F4. Риски и «что если» 🟡

Если реестр задержится — переносим закупку или контракт с отлагательным условием?

Если нет сервера к сентябрю — временный стенд исполнителя допустим?

План B при проигрыше торгов — кто продолжает развитие?

# Часть G. Справочники — сводная таблица (заполнить с заказчиком)

| Справочник | Источник сейчас | Кто ведёт | Импорт в АИС |
| --- | --- | --- | --- |
| Основания снятия с учёта |  |  | ☐ |
| Виды доходов |  |  | ☐ |
| Типы договоров |  |  | ☐ |
| Статусы заявления |  |  | ☐ |
| Статусы обращения |  |  | ☐ |
| Типы проверок |  |  | ☐ |
| Предметы проверок |  |  | ☐ |
| Отделы / исполнители |  |  | ☐ |

# Часть H. Итоговый лист согласования (подписать на визите 4)

Согласовано:

Границы MVP и дата демо __________

Список обязательных отчётов к 02.10 __________

Отсутствие интеграций I-xx в этапе 1 ☐

Дата публикации закупки __________

Ответственный за передачу шаблонов docx __________

Ответственный за обезличенные данные __________

Подписи:

УЖВ _________________

Разработчик _________________

Дата _________________

# Приложение: матрица «вопрос → артефакт разработки»

| Группа вопросов | Артефакт |
| --- | --- |
| C2–C3 | Модуль расчёта, журнал расчёта |
| C5 | Шаблонизатор docx/pdf |
| C6, G | Модуль отчётов |
| D1 | Модуль дети-сироты + ручные МВ-запросы |
| E1–E3 | UI-kit, матрица RBAC |
| B4 | Техпроект, Docker-compose |
| F1 | ПМИ, контракт этап 1 |

Версия: 1.0 · 19.05.2026

Связанные файлы: `plan-dlya-zakazchika-ais-uzhv-2026.md`, `vizity-uzhv-protokoly-shablon.md`